# 第三阶段精细言语评估开发方案

版本 1.1  用于实现 音素 韵律 可懂度与治疗师复核

# 目标与结论

第三阶段在既有可信过程评估之上新增精细发音与韵律证据。首版采用影子评估：保留现有 rehab-process-v2 正式总分，新增腾讯 SOE、局部声学韵律分析和治疗师修正记录，但不把教育场景的云端分数直接表述为临床诊断或临床构音分。

| 能力 | 首版交付 | 上线边界 |
| --- | --- | --- |
| 音素和字词 | 词 音素 声调 时间位置与匹配类型 | SOE 失败时标记 unavailable，不按 0 分 |
| 韵律 | F0 范围 有声比例 响度稳定性 节奏 | 仅作描述性指标，未校准不判定正常异常 |
| 可懂度 | 自动可懂度代理与人工听者记录 | 代理指标不替代人工可懂度 |
| 治疗师复核 | 逐段确认 修正 无法判断与审计 | 原始提供方结果不可覆盖 |

# 实施顺序

| 里程碑 | 主要内容 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| 3A 数据底座 | Provider 契约 配置 数据库与 API Schema | 迁移通过，mock 和失败状态可追溯 |
| 3B 腾讯 SOE | SDK 评测 结果解析 分段落库 | 固定响应夹具与错误边界测试通过 |
| 3C 韵律 | F0 响度稳定性 节奏与质量门控 | 合成音频和无效音频测试通过 |
| 3D 影子融合 | 覆盖率 可信度 可懂度代理 | 不改变 v2 正式评分的回归测试通过 |
| 3E 治疗师复核 | 时间轴 片段回放 修正审计 | 权限和追加式审计测试通过 |
| 3F 试运行 | 真实录音双标与一致性分析 | 形成第五阶段可用标注数据 |

# 数据流与 Provider

每次录音先经过现有 16 kHz 单声道转码和质量门控；质量通过后，ASR、SOE 和本地韵律分析使用同一标准化音频。

audio -> quality gate -> ASR + SOE + prosody -> normalized evidence -> shadow score -> clinician review

新增 PronunciationAssessmentProvider，至少包含 evaluate(audio_path, reference_text, evaluation_mode)。配置只在后端读取：

PRONUNCIATION_PROVIDER=tencent_soe
TENCENT_SOE_APP_ID=
TENCENT_SOE_SERVER_TYPE=1
TENCENT_SOE_SCORE_COEFF=1.0
PRONUNCIATION_SHADOW_MODE=true

腾讯 SecretID 和 SecretKey 不下发浏览器；SOE AppID、开通状态和权限在部署前单独验证。

短句跟读使用句子模式；拼音和单字专项使用拼音或单字模式；场景表达只用关键词或自由说。

腾讯字段由 parser 统一映射，业务代码只读取 normalized result，避免厂商字段泄漏。

SOE 结果仅在质量通过时请求，超时、鉴权和额度错误记录为 provider 失败。

# 数据结构

| 实体 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| pronunciation_analysis_results | attempt_id provider mode scores confidence prosody raw_output status | 一次录音的标准化精细评估 |
| pronunciation_segments | analysis_id level ordinal reference actual start_ms end_ms score match | 词 音节 音素的可回放证据 |
| pronunciation_revisions | analysis_id segment_id original revised judgment reason reviewer | 治疗师追加式复核记录 |
| intelligibility_reviews | analysis_id listener transcript understood_percent playback environment | 人工听辨与双标证据 |

AttemptScore 新增影子版本、覆盖率和发音维度，但在 shadow 模式下不替换 rehab-score-v2。每条结果保存 provider、provider_version、algorithm_version 和 raw_output。

# 标准化结果与错误映射

| 腾讯匹配标签 | 系统枚举 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 0 | matched | 可计入对应维度 |
| 1 | addition | 作为添加证据，不冒充构音错误 |
| 2 | omission | 作为遗漏证据 |
| 3 | substitution | 作为替换或错读证据 |
| 4 | out_of_vocabulary | 低可信提示，交由治疗师确认 |

不同 SOE 模式返回的总体和子项分值范围并不完全相同。parser 必须存储原始值、归一化值和量纲；不能根据字段名推测百分制。

# 韵律和可懂度

韵律首版输出 F0 中位数、F0 范围、音高变化、有效有声比例、相对响度均值与波动、节奏变异、句末停顿。

F0 提取失败或有效语音不足时返回 null 和原因，不使用 0 填充。

持续元音与句子使用不同指标；手机录音上不将 jitter 或 shimmer 作为临床结论。

automatic_intelligibility_proxy 由 ASR 内容匹配、SOE 词级匹配、音素可识别比例和质量可信度组成，仅用于辅助复核。

人工可懂度记录听者类型、转写文本、正确比例、播放次数和评分环境，是后续临床验证依据。

# 影子评分

| 维度 | 初始权重 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 内容准确性 | 35% | 沿用第二阶段对齐 |
| 构音与声调 | 20% | SOE 完整且可信时可用 |
| 流利效率 | 20% | ASR 声学与停顿指标完整 |
| 错误控制 | 10% | 重复 修正 插入语 长停顿 |
| 声音与韵律 | 10% | 韵律有效时可用 |
| 独立性 | 5% | 提示 求助 启动延迟 |

影子总分必须返回 coverage。SOE 或韵律缺失时对应维度为 unavailable，不能按零分处理或自动扩张剩余权重。未获得双标验证前，影子总分只对治疗师展示。

# 治疗师复核工作流

展示音频、目标文本、ASR 文本、词音素时间轴、自动标签和可信度。

点击词或音素后定位播放相应时间段。

治疗师可确认、修正或标记无法判断；修正应包含错误类别和原因。

原始 provider 输出只读，修正以 revision 追加保存。

复核完成后记录治疗师、时间、复核状态，并作为第五阶段标注数据来源。

# API 与前端

| 接口 | 作用 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| GET /attempts/{id}/pronunciation | 患者读取自己的精细结果摘要 | 患者本人 |
| GET /therapist/pronunciation/{id} | 读取完整结果和分段证据 | 治疗师或管理员 |
| POST /therapist/pronunciation/{id}/revisions | 提交追加式修正 | 治疗师或管理员 |
| POST /therapist/pronunciation/{id}/intelligibility-reviews | 保存人工可懂度记录 | 治疗师或管理员 |
| POST /therapist/pronunciation/{id}/complete-review | 完成一次复核 | 治疗师或管理员 |

# 测试与验收

Provider 契约覆盖成功、超时、鉴权失败、坏响应、缺失音素和额度不足；日志不可包含密钥。

parser 覆盖全部 MatchTag、时间戳、音素和声调字段以及分值归一化。

韵律模块覆盖纯静音、过短音频、纯音、带停顿音频和 F0 无法可靠提取。

SOE 失败不影响现有 rehab-process-v2 正式评分；影子结果明确显示 unavailable。

修正不能覆盖原始结果；患者不能读取其他患者结果；复核操作可审计。

真实录音试运行至少形成一批治疗师双标数据，并报告治疗师间一致性和失败样例。

阶段完成标准：所有上述自动化测试、迁移和患者训练流程通过；SOE 原始结果可稳定入库；治疗师能完成逐段复核；正式分数不被影子分改变；界面和文档明确说明其康复辅助性质。

# 风险与前置条件

SOE 需要单独开通并配置 AppID；已有 ASR 密钥不代表已经具备 SOE 额度或权限。

厂商分数需要用治疗师标注校准，不能直接作为临床阈值。

音素和声调的解释依赖任务文本、方言、设备和患者障碍类型。

云端 SOE 调用的网络时延可能接近录音时长；首版以稳定的离线评测优先，实时反馈作为后续优化。

# 参考资料

1. 腾讯云. 智聆口语评测 新版 产品简介与开发者指南. https://cloud.tencent.com/document/product/1774

2. 腾讯云. 智聆口语评测 新版 评测维度. https://cloud.tencent.com/document/product/1774/107384

3. 腾讯云. 智聆口语评测 新版 句子评测模式. https://cloud.tencent.com/document/product/1774/107387

4. 腾讯云. 智聆口语评测 新版 接口要求. https://cloud.tencent.com/document/product/1774/107497